自平衡机器人小车项目 - 第一次会议记录

日期： 2025年9月9日

地点：综合实验大楼705

参与人员： 胡博, 陈鹤鸣, 倪宇斌, 卢科良, 王子翔

一、 本次会议讨论内容

本次会议作为项目的启动会议，核心围绕两个方面展开：明确人员分工和进行初步的需求分析。

首先，团队就整体项目目标——设计并实现一个功能完善的自平衡机器人小车——达成了共识。为了高效推进，会议重点讨论了如何根据项目初期的核心技术需求和成员各自的专长来分配任务。经过讨论，团队确定了项目第一阶段的重心是实现小车的核心平衡功能。

基于此，会议对初始开发任务进行了分解与分工：

团队讨论决定由胡博来负责关键的PID控制模块的初步开发工作。

同时，为了给PID控制提供准确的姿态数据，另一个核心算法姿态解算模块的开发任务交给了同样负责软件的陈鹤鸣。

所有软件算法的运行都离不开硬件平台的支持，因此，具备硬件和软件综合能力的 倪宇斌将负责所有必需的硬件准备工作，包括采购、组装和初步检查，确保开发平台能够尽快就绪。

最后，会议明确了卢科良作为测试负责人和王子翔作为文档与资源管理员的长期角色。

二、 本次会议后计划完成内容

1.  胡博：负责完成PID控制模块的初步代码框架编写。

2.  陈鹤鸣：负责完成姿态解算模块的初步算法实现。

3.  倪宇斌：负责完成项目所需核心硬件（如主控板、传感器、电机等）的准备与基础连接工作。

4.  卢科良：开始准备调试环境，为后续集成测试做好准备。

5.  王子翔：整理本次会议纪要，创建项目文档基本框架。

自平衡机器人小车项目 - 第二次会议记录

日期： 2025年9月23日

地点：综合实验大楼705

参与人员： 胡博, 陈鹤鸣, 倪宇斌, 卢科良, 王子翔

一、 本次会议讨论内容

本次会议旨在评估第一阶段开发任务的成果，并规划下一阶段的工作。会议重点围绕已完成的PID控制模块、姿态解算模块以及新增的蓝牙驱动展开讨论。

首先，胡博和陈鹤鸣分别汇报了 PID控制模块 和 姿态解算模块 的初步开发成果。团队成员共同审阅了这两个核心算法模块的实现思路。讨论认为，初步版本已搭建了良好的基础框架，但要达到让小车稳定平衡的目标，还需进一步优化。会议就如何提升算法的稳定性和响应速度交换了意见，明确了下一阶段需要对参数整定、数据滤波等方面进行完善。

会议的另一个重点是为小车增加远程交互能力。团队讨论并确定了现阶段引入蓝牙通信的必要性，这对于后续的参数调试、状态监控和实现遥控功能至关重要。会议决定由倪宇斌负责蓝牙驱动的编写工作，并讨论了驱动需要实现的基本数据收发功能，为上层应用预留了接口。此项工作将是连接小车与外部控制端的桥梁。

二、 本次会议后计划完成内容

1.  胡博和陈鹤鸣：根据本次会议的讨论结果，互相交流并完善和优化PID控制模块和姿态解算模块。

2.  倪宇斌：负责完成蓝牙驱动的编写与初步测试。

3.  卢科良：对新完成的蓝牙驱动进行功能测试，并准备将PID、姿态解算和蓝牙模块进行初步联调的测试方案。

4.  王子翔：整理并分发本次会议纪要，更新项目进度文档。

三、 上次会议计划完成内容完成情况

各项任务均已按计划完成：

胡博 已完成PID控制模块的初步代码框架。

陈鹤鸣 已完成姿态解算模块的初步算法实现。

倪宇斌 已完成所有核心硬件的准备工作，硬件平台已可供开发使用。

自平衡机器人小车项目 - 第三次会议记录

日期： 2025年9月30日

地点：综合实验大楼705

参与人员： 胡博, 陈鹤鸣, 倪宇斌, 卢科良, 王子翔

一、 本次会议讨论内容

本次会议作为本月的总结会议，旨在全面评估前一阶段的工作成果，并为下一阶段的开发指明方向。

会议首先对过去几周的工作进行了回顾。团队一致认为，随着PID控制模块、姿态解算模块和蓝牙驱动的顺利完成，项目已经构建了坚实的核心算法与通信基础。这标志着项目第一阶段目标的达成，为小车实现基本功能铺平了道路。

随后，讨论的焦点转向了如何让小车从具备“思考能力”（算法）和“沟通能力”（蓝牙）转变为具备“行动能力”。会议明确，当前的首要任务是驱动电机，让小车能够根据指令运动。为此，团队深入讨论了两个新的关键模块：定时器调节和速度控制与转向模块。

关于定时器调节，会议讨论了其在电机驱动中的核心作用。精确的定时器配置是产生控制电机转速信号和读取速度反馈的基础。倪宇斌将负责此项工作，确保底层硬件能够被精确控制，为上层应用提供可靠的执行能力。

关于速度控制与转向模块，团队讨论了它作为连接平衡控制与运动指令的桥梁功能。该模块将负责解析“前进”、“后退”或“转向”等高级指令，并将其转换为对左右两个电机的具体速度要求。鉴于胡博和陈鹤鸣在算法开发上的经验，他们将共同负责这一模块的初步设计与实现。

通过本次月度总结，团队不仅确认了已有成果，更清晰地规划了从静态算法到动态控制的关键路径。

二、 本次会议后计划完成内容

1.  胡博和陈鹤鸣：负责合作开发 速度控制与转向模块 的初步版本。

2.  倪宇斌：负责实现定时器调节功能，完成对电机驱动的底层支持。

3.  卢科良：在倪宇斌完成后，对其实现的定时器调节功能进行测试，验证电机控制的准确性；同时准备对速度控制与转向模块的集成测试。

4.  王子翔：整理并分发本次月度总结会议纪要，并更新项目总体计划。

三、 上次会议计划完成内容完成情况

各项任务均已按计划完成，并经过了初步验证：

胡博和陈鹤鸣完善了PID控制模块和姿态解算模块，算法稳定性和精度得到提升。

倪宇斌成功实现了蓝牙驱动，打通了小车与外部设备的通信链路。

自平衡机器人小车项目 - 第四次会议记录

日期： 2025年10月14日

地点：综合实验大楼705

参与人员： 胡博, 陈鹤鸣, 倪宇斌, 卢科良, 王子翔

一、 本次会议讨论内容

本次会议的核心议题是提升小车控制系统的精度与稳定性。随着 速度控制与转向模块 初步完成，团队的工作重心转移到了保证输入数据的准确性以及优化控制效果上。

会议首先讨论了传感器校准的必要性。团队认识到，精确的姿态数据是实现稳定自平衡的基石。如果传感器本身存在固有的偏差，那么后续的 姿态解算模块 即使算法再完美，也无法输出正确的结果，最终会导致平衡控制失败。因此，为了从源头上保证数据的可靠性，必须对传感器进行校准。经过讨论，这项偏向底层的任务被分配给了倪宇斌来负责实现。

同时，会议也对胡博和陈鹤鸣完成的速度控制与转向模块进行了评估。虽然模块已能实现基本功能，但在模拟测试中发现，控制指令的变化可能不够平滑，可能导致小车运动时产生顿挫感。为了获得更好的用户体验和更稳定的动态表现，胡博和陈鹤鸣将在下一阶段继续完善该模块，重点优化其算法逻辑，使其响应更迅速、控制更平顺。

二、 本次会议后计划完成内容

1.  胡博和陈鹤鸣：继续完善速度控制与转向模块，提升控制的平滑度和精确度。

2.  倪宇斌：负责实现传感器校准功能，并提供校准后的数据接口。

3.  卢科良：在倪宇斌完成后，重点测试传感器校准的效果，验证其是否有效提升了数据质量；并对胡博和陈鹤鸣完善后的速度控制与转向模块进行性能测试。

4.  王子翔：整理并分发本次会议纪要，记录模块的完善点。

三、 上次会议计划完成内容完成情况

各项任务均已按计划完成：

胡博和陈鹤鸣 已合作完成了速度控制与转向模块的初步实现。

倪宇斌 已完成定时器调节的相关工作，为电机驱动提供了可靠的底层支持。

自平衡机器人小车项目 - 第五次会议记录

日期： 2025年10月21日

地点：综合实验大楼705

参与人员： 胡博, 陈鹤鸣, 倪宇斌, 卢科良, 王子翔

一、 本次会议讨论内容

随着小车具备了稳定平衡和精确运动的能力，团队讨论决定将项目推向新的阶段——赋予小车初步的环境感知和自主决策能力。

会议的核心议题是红外避障功能的实现。团队成员一致认为，这是使小车从一个被动执行指令的平台，转变为能够主动适应环境的智能体的关键一步。

讨论重点集中在如何将红外传感器检测到的障碍物信息，高效地转化为小车的具体避让动作。这需要多个已开发模块的协同工作。会议明确了这是一个需要软件和硬件紧密结合的功能，因此决定由胡博、陈鹤鸣、倪宇斌共同负责开发 红外避障模块。具体讨论了分工协作的模式：

倪宇斌 将利用其软硬件结合的经验，负责完成红外传感器的底层数据读取工作。

胡博和陈鹤鸣 则负责上层的逻辑判断。他们需要设计一套机制，在接收到障碍物信号后，能够向 速度控制与转向模块 发出新的指令，例如“停止”或“转向”，从而覆盖掉当前的用户遥控指令，实现自主避障。

通过本次讨论，团队确立了从感知到决策再到执行的完整技术路径。

二、 本次会议后计划完成内容

1.  胡博、陈鹤鸣和倪宇斌：共同负责实现红外避障模块，确保传感器数据能正确触发避让行为。

2.  卢科良：在模块开发完成后，设计不同场景（如静态障碍物、动态接近等）下的测试方案，对 红外避障 功能的可靠性和响应速度进行综合测试。

3.  王子翔：整理并分发本次会议纪要，将红外避障模块相关设计要点更新至项目文档。

三、 上次会议计划完成内容完成情况

各项任务均已按计划完成：

倪宇斌 已完成传感器校准的工作，从源头保证了姿态数据的准确性。

胡博和陈鹤鸣 已对速度控制与转向模块进行了优化，使小车的运动控制更加平滑、精准。

自平衡机器人小车项目 - 第六次会议记录

日期： 2025年11月4日

地点：综合实验大楼705

参与人员： 胡博, 陈鹤鸣, 倪宇斌, 卢科良, 王子翔

一、 本次会议讨论内容

本次会议作为关键的月度总结会议，旨在全面评估近期开发成果。

会议首先对前两次会议的成果进行了总结。团队一致肯定了传感器校准工作的完成，它从根本上提升了姿态解算模块的数据源质量。同时，经过优化的速度控制与转向模块也使得小车的运动更加平顺。最关键的进展是红外避障模块的成功开发，这标志着小车首次具备了基础的环境感知能力。至此项目取得了阶段性的进展。

鉴于初步功能模块的开发告一段落，会议讨论的重心转移到了功能测试上。团队讨论确定了以下几个关键测试点：

1.  核心平衡测试：检验小车在各种干扰下，能否仅依靠PID控制模块和姿态解算模块 保持长时间的稳定自平衡。

2.  运动控制测试：通过蓝牙驱动发送指令，全面测试速度控制与转向模块的响应是否精确、运动是否平滑。

3.  避障功能测试：在不同场景下验证红外避障模块能否可靠地检测障碍物，并优先于遥控指令，触发正确的避让动作。

4.  系统稳定性测试：让所有功能长时间并行运行，观察系统是否存在资源冲突、程序卡顿或意外重启等问题，评估整体稳定性。

二、 本次会议后计划完成内容

1.  卢科良：对小车整体功能的综合功能测试，覆盖平衡、遥控、避障及系统稳定性等多个方面。

2.  王子翔：详细记录本次月度总结会议内容，准备撰写阶段性测试报告的框架。

三、 上次会议计划完成内容完成情况

胡博、陈鹤鸣、倪宇斌 已成功合作完成了红外避障模块的开发工作，卢科良进行了初步的功能调式。